## Výzva

## k podání nabídky veřejné zakázky

## na stavební práce

Zadavatel:

Město Planá

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na  provedení stavebně montážních prácí na stavbě

„ Rozvod ÚT v čp. 2 v Plané “.

Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel: Město Planá

Adresa: nám. Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 002 60 096

DIČ: CZ 00260096, neplátce DPH vůči předmětu veřejné zakázky

Statutární zástupce: Mgr. Martina Němečková, starostka města

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku : Ing. Jiří Ťupa, Jan Pour

Tel.: 374 752 923, 374 752 928, 777623079     E-mail:  pour@muplana.cz

Informace o druhu a předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je :

1) Provedení rozvodu ÚT v přízemí a patře domu čp. 2 v Plané

2) Provedení rozvodu teplé vody od boileru v přízemí stavby do sociálního zařízení v 1. patře.

3) Demontáž stávajících WAW topidel a plynového rozvodu zemního plynu pro tato topidla v 1. patře

objektu čp. 2 včetně odstranění kovových mřížek pro přívod vzduchu a zazdění stávajících otvorů pro

přívod  vzduchu.

4) Provedení všech potřebných zednických prací pro začištění omítek, podlah a stropů  a uvedení do

původního stasvu včetně maleb, obkladů, dlažeb apod.

Stavba nepodléhá režimu stavebního povolení, je však schválena odborem školství a kultury MěÚ Tachov !

Informace o  zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace není zpracována, k dispozici jsou pouze schémata řešených podlaží objektu čp.2, která jsou ke stažení na webových stránkách města Planá (www.muplana.cz/zakazky).

Místo konání jednání, datum, hodina:

Datum a hodina pro předložení nabídek:   13.9.2011 do 13:00 hodin.

Nabídky je možné zasílat na adresu zadavatele:

Město Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

poštou či předat osobně v době úředních hodin na podatelnu města v uzavřené obálce označené nápisem „ NEOTEVÍRAT- veřejná zakázka : rozvod ÚT v čp. 2 “, na které musí být uvedena adresa uchazeče o veřejnou zakázku.

Datum, hodina a místo konání otevírání obálek 13.9.2011 ve 13:30 hodin v sídle zadavatele.

Otevírání obálek je neveřejné.

Požadavek na poskytnutí jistoty:

Jistota není zadavatelem požadována.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelů:

Požadováno bude :

- splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů (ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dnů k datu podání nabídky nebo jiné adekvátní evidence, ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání)

- splnění technických kvalifikačních předpokladů (seznam min. 3 referenčních zakázek obdobného charakteru realizovaných za poslední 3 roky včetně údajů o tom, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně).

Kritérium pro zadání zakázky:

Nejnižší nabídková cena.

Podmínky zrušení zadávacího řízení:

Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů.

Požadavek na způsob zpracování nabídky:

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“). Originál i kopie budou viditelně označeny. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno předložit podepsanou nebo úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče.

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídky předložené po lhůtě k odevzdání nabídek nebudou do soutěže zařazeny a budou zaslány zpět uchazečům.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Součástí nabídky bude oceněný položkový rozpočet sestavený uchazečem na základě  prohlídky místa stavby.

Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

    - krycí list nabídky

    - dokumenty k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

    - dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

    - dokumenty k prokázání technických kvalifikačních předpokladů

    - oceněný položkový rozpočet

    - návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či

za uchazeče

    - další libovolné přílohy podle uvážení uchazeče.

Způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech položek.  Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídkové ceny.

Obchodní podmínky:

V rámci jednání je uchazeč povinen respektovat následující absolutně vymezené obchodní podmínky:

* Termín zahájení zakázky je nejpozději 26.09.2011

* termín dokončení zakázky je nejpozději do 27.10.2011.

Prohlídka místa plnění:

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění, a to individuálně po předchozí telefonické domluvě.

V Plané dne 24.08.2011

……………………………………

Mgr. Martina Němečková

starostka