_	   		4073/2008/OSMI	Ing. Jiří Ťupa	07.08.2008

Věc:	Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace

a) Zadavatel:

MĚSTO PLANÁ

Sídlo: nám. Svobody 1, 348 15  Planá

IČO: 00260096,  DIČ: CZ00260096, neplátce DPH

zastoupené starostou Ing. Karlem Vrzalou

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Ťupa

telefon: 374 752 911, 374 752 923,  fax: 374 752 929, e-mail: it@muplana.cz

zasílá dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen »zákon«) a podle Směrnice č.5 – 2008 – Příloha 4 – Náležitosti zadávacího řízení pro žadatele o podporu z OP Životní prostředí výzvu dodavatelům k podání nabídky.

b) Informace o předmětu zakázky:

» Projektová dokumentace «

Planá kanalizace a ČOV - Projekt 22, 23- Čistá Berounka

Předmětem je provedení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby, dále inženýrské činnosti na přípravu a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby.

Maximální rozsah projekčních prací a inženýrské činnosti:

Pro kanalizaci Karlín přichází v úvahu pouze fáze  4 - 6 protože tam je stavební povolení již vydáno.

1. Příprava zakázky

- analýza zakázky a staveniště

- specifikace potřebných podkladů a průzkumů

- závěry

2. Vypracování projektu pro stavební povolení

- vypracování projektu stavby, přikládaného k žádosti o vydání stavebního povolení

- obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení

- obstarání stavebního povolení

- zapracování podmínek stavebního povolení do projektu

3. Vypracování projektu pro provedení stavby

- autorský dozor nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle projektu, vypracovaného ve fázi ad 2

- vypracování projektu pro provedení stavby dalším propracováním projektu dle výsledků z předchozí fáze za účasti všech nezbytných profesí a jejich koordinace

- obstarání projektových podkladů od v úvahu přicházejících dodavatelů

4. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele a případného provozovatele díla

- zpracování podkladů pro nabídkové řízení několika dodavatelům podle platné právní úpravy a podle podmínek SFŽP

5. Spolupráce při provádění stavby

- autorský dozor

- technický dozor při provádění stavby

- inženýrská činnost

6. Spolupráce po dokončení stavby

- spolupráce při kolaudačním řízení

- dohled nad odstraňováním kolaudačních závad

- závěrečné vyúčtování stavby

- soupis závad před uplynutím záruční lhůty

c) Zadávací dokumentace:

Podkladem  pro vypracování dokumentace je zpracovaná dokumentace pro územní řízení z prosince 2004.

Stavba zahrnuje následující části:

Stavební objekty – úprava stávajících objektů ČOV, dosazovací nádrže, měrný objekt, objekt kalového hospodářství, propojovací potrubí, komunikace a terénní úpravy

Provozní soubory – strojní část, technologická elektroinstalace, automatický systém řízení.

Zadávací dokumentace se zasílá s výzvou. Kompletní projektová dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele.

Doba a místo plnění:

Zahájení plnění: předpoklad 09/2008

Dokončení plnění: dle nabídky

Místo plnění: Planá u Mariánských Lázní, radnice

d) Zpracování cenové nabídky:

Cenovou nabídku zpracujte dle specifikací samostatných částí díla (fází). Minimální rozsah nabídky je projekt pro stavební řízení.

V nabídce uveďte návrh doby plnění, smluvní pokuty za nedodržení termínu pro možnost vyhodnocení. Náklady za zpracování návrhu se uchazečům nehradí.

Údaje, které uchazeč v nabídce uvede, jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeč v nabídce výslovně označí.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na dílčí část zakázky.

e) Lhůta  a místo pro podání nabídek

Lhůta pro doručení poštou na adresu zadavatele, nebo osobně do podatelny Městského úřadu Planá je do 25.8.2008 do 1700 hod.

f) údaje o hodnotících kritériích

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti nabídek dle kritérií seřazených sestupně podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:

Kritérium	Váha v %

- Výše nabídkové ceny (včetně případné DPH)	70

- Smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla a odstraňování závad v záruční době	10

- Délka doby vypracování projektu fáze 2, 3, 4	20

Za Město Planá

Ing. Jiří Ťupa

vedoucí odboru SMI

Zveřejnění informace o zakázce:

- na úřední desce města Planá vyvěšeno: ……………………  sejmuto………………….

- na internetových stránkách města Planá

Příloha:

Zadávací dokumentace

- průvodní technická zpráva – ČOV

- průvodní technická zpráva - kanalizace