# Usnesení z 35. schůze Rady města Planá konané dne 25.4. 2016

U 136 – RMP schválila

- udělení plné moci města k  zastupování ve věci vyřizování povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 1294/7 a 1294/1 v k.ú. Planá v rámci stavby I/21 Planá u M.L .– most ev. č. 21-009 ŘSD ČR Praha,

- zpracování znaleckého posudku na zdokumentování stavby k datu přerušení stavebních prací za 42.000 Kč ( není plátcem DPH) a zpracování dokumentace s výkazem výměr za 35.000 Kč + DPH,

- provedení víceprací při opravě ochozu věže ve výši do 20.000 Kč důvodu větší plochy stěrky a opravy klempířských prvků,

- zadání zpracování PD v rozsahu dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení přístavby a stavební úpravy hasičské zbrojnice za 312.180 Kč včetně DPH Ing. Pavlu Kodýtkovi,

- napojení svodů na kanalizaci z důvodu zatékání vody pod stavbu smuteční síně za 3.000 Kč,

- vícepráce ve výši 13.932,68 Kč na základě nového rozpočtu bourání betonu, sekání a přizdívky rekonstrukce smuteční síně,

- odstoupení od smlouvy o dílo při realizaci přístavby a stavební úpravy smuteční síně firmou Dozorstav,

- navýšení původní nabídky na výměnu oken v DPS na částku 243.764  Kč  o pořízení rozšiřovacích profilů a zateplení stropů v částce 33.540 Kč.

U 137 – RMP rozhodla

- vystavit další fakturu na penále za období od 27.3. do 23.4.2016, tj. 28 dní ve výši 280.000 Kč. Toto bude vzájemně započítáno proti faktuře č. VF 16031 na práce  ve výši 278.963,94 Kč.

Mgr. Martina Němečková, starostka   v.r.                      Ing. Pavel Nutil, místostarosta     v.r.