Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb.

I.

Smluvní strany

1.1.	Objednatel			Město Planá

náměstí Svobody 1, 348 15  Planá

1.1.1.	IČO				00260096

1.1.2	DIČ				CZ00260096

    - Bankovní spojení		Česká spořitelna, a.s. 1980720349/0800.

    - Zastoupen			Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

    - Pověření zástupci k jednání

ve věcech technických	Eva Čermáková, vedoucí odboru ŽP

  - Zhotovitel

    - IČO

    - DIČ

    - Bankovní spojení

dále jen objednatel a zhotovitel spolu uzavírají následující smlouvu:

II.

Identifikace díla

# Revitalizace parku v Revoluční ulici na pozemcích p.č. 3689, 352/1, 355/1, 339, 341, 337/1, 337/3 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.

III.

Předmět díla

  - Objednatel zadává zhotoviteli níže uvedené práce. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

  - Předmětem této smlouvy je zhotovení díla v tomto rozsahu:

# Revitalizace parku spočívá v provedení 29 zdravotních, 1 bezpečnostního, 4 redukčních, 3 odlehčovacích řezů, v instalaci 2 ks vazeb a kácení 16 ks dřevin dle tabulky.

# Pořadová čísla  dřevin se vztahují k přiložené dokumentaci vypracované vrámci inventarizace.

| INVENTARIZACE DŘEVIN |  |  |  | Datum: 05/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | název dřeviny | průměr kmene (cm) | průměr koruny (m) | SH | poznámka | pěstební opatření |
| 1 | Fraxinus excelsior | 70 | 14 | 4 | prosychá koruna | RŘ , ZŘ |
| 2 | Acer negundo | 30 | 4 | 3 | mírně vychýlený, jednostranná koruna | ZŘ |
| 3 | Quercus robur | 50 | 10 | 3 | utopené kořenové náběhy | ZŘ |
| 4 | Quercus robur | 35 | 12 | 3 | jednostranná koruna, v 6m vidlicovité větvení, proschlé kosterní větve | ZŘ |
| 5 | Quercus robur | 60 | 18 | 3 | jednostranná koruna, mírně vychýlený nad potok | ZŘ |
| 6 | Quercus robur | 35 | 10 | 3 |  | ZŘ |
| 7 | Quercus robur | 70 | 18 | 3 | proschlé kosterní větve | ZŘ |
| 8 | Quercus robur | 50 | 18 | 3 | jednostranná koruna | ZŘ |
| 9 | Quercus robur | 40 | 12 | 3 | mírně vychýleny do silnice, jednostranná koruna | ZŘ |
| 10 | Carpinus betulus | 40 | 10 | 3 | mírně vychýlený do silnice, neošetřená dutina, hniloba | ZŘ |
| 11 | Thuja occidentalis | 25,25 | 5 | 3 | dvojkmen |  |
| 12 | Acer pseudoplatanus | 15,2 | 5 | 3 | dvojkmen, praskly kmen | RŘ |
| 13 | Quercus robur | 68 | 22 | 3 | mírně vychýleny, vidlice | ZŘ, OŘ |
| 14 | Quercus robur | 75 | 21 | 3 |  | ZŘ |
| 15 | Quercus robur | 60,6 | 22 | 3 | dvojkmen, poškozený u paty kmene | Vazba, ZŘ,RŘ |
| 16 | Picea abies | 20 | 4 | 4 | bez terminálu, odstranit |  |
| 17 | Thuja occidentalis | 20 | 2 | 4 | prasklý kmen, odstranit |  |
| 18 | Acer pseudoplatanus | 18,1 | 5 | 4 | vícekmen | kácení |
| 19 | Tilia cordata | 48 | 10 | 3 |  | ZŘ |
| 20 | Fraxinus excelsior | 30 | 8 | 4 | prosychá | kácení |
| 21 | Prunus padus | 25 | 6 | 4 | poškozený kmen, silně vychýlený směrem ke stodole, napadený houbovou chorobou | kácení |
| 22 | Prunus padus | 15, 15, 15, 20, 20 | 8 | 4 | vícekmen, prosychá | kácení |
| 23 | Prunus padus | 20 | 6 | 4 | silně vychýlený, jednostranná koruna | kácení |
| 24 | Salix caprea | 30 | 7 | 3 |  |  |
| 25 | Salix caprea | 10, 10, 20 | 4 | 5 | trojkmen, proschlá, poškozený kmen | kácení |
| 26 | Malus sp. | 50 | 6 | 5 | neošetřovaná pravidelným řezem, prosychá, houbová choroba | kácení |
| 27 | Prunus sp. | 50 | 7 | 5 | kmen silně poškozen | kácení |
| 28 | Quercus robur | 70 | 12 | 1 |  | Vazba, OŘ, ZŘ |
| 29 | Quercus robur | 20 | 5 | 3 | perspektivní |  |
| 30 | Quercus robur | 30 | 10 | 3 | vyvětvený do dvou metrů, perspektivní |  |
| 31 | Quercus robur | 15 | 4 | 3 | vychýlený, utlačovaný | kácení |
| 32 | Prunus padus | 30 | 10 | 4 |  | kácení |
| 33 | Alnus glutinosa | 28 | 10 | 3 |  |  |
| 34 | Quercus robur | 20 | 10 | 3 |  |  |
| 35 | Acer platanoides ´Globosum´ | 40 | 10 | 4 | dutina v kmenu, prosychá | kácení |
| 36 | Quercus robur | 70 | 25 | 4 | proschlý | kácení |
| 37 | Quercus robur | 70 | 25 | 3 | proschlý | ZŘ, RŘ |
| 38 | Acer platanoides | 15 | 4 | 3 | pokřivený terminál, vrůstání do stromu č.37 | kácení |
| 39 | Quercus robur | 30 | 10 | 3 |  |  |
| 40 | Quercus robur | 70 | 20 | 4 | silné poškození kmene | kácení |
| 41 | Quercus robur | 70 | 18 | 3 | mírně prosychá | ZŘ |
| 42 | Populus nigra | 35 | 10 | 3 | vzrůst do dřeviny č.41, prosychá | ZŘ |
| 43 | Quercus robur | 65 | 12 | 3 | mírně prosychá, na kmenu patrné stopy po zaškrcení drátem | ZŘ |
| 44 | Quercus robur | 60 | 14 | 3 | mírně prosychá, jednostranná koruna | ZŘ |
| 45 | Populus nigra | 30 | 6 | 3 | odstranit, brání v růstu č. 44 | ZŘ |
| 46 | Quercus robur | 70 | 16 | 3 | stopy po zaškrcení drátem, kmenové výmlatky | ZŘ |
| 47 | Quercus robur | 60 | 18 | 3 |  | ZŘ |
| 48 | Quercus robur | 20 | 5 | 3 |  |  |
| 49 | Quercus robur | 20 | 5 | 3 |  |  |
| 50 | Quercus robur | 50 | 20 | 3 | proschlé větve | ZŘ |
| 51 | Acer pseudoplatanus | 10,10,20,20,30,35 | 12 | 3 | vícekmen, prosychá |  |
| 52 | Betula pendula | 20,8,10,15 | 5 |  | vícekmen, výška 10m |  |
| 53 | Acer pseudoplatanus | 20 | 4 |  | výška 8m, odřený kmen, červené výstupky na listech |  |
| 54 | Corylus avellana | 15 | 6 |  | výška 6m |  |
| 55 | Acer platanoides ´Globosum´ | 50 | 10 | 4 | vykotlaný kmen, prosychá | ZŘ |
| 56 | Acer platanoides ´Globosum´ | 50 | 10 | 4 | vykotlaný kmen, prosychá | kácení |
| 57 | Betula pendula | 30 | 8 | 3 |  | ZŘ |
| 58 | Betula pendula | 25 | 6 | 3 | vykloněný kmen | ZŘ |
| 59 | Quercus robur | 18 | 4 | 3 |  | BŘ |
| 60 | Alnus glutinosa | 25,25 | 10 | 3 | dvojkmen |  |
| 61 | Alnus glutinosa | 20,2 | 8 | 3 | dvojkmen |  |
| 62 | Quercus robur | 20 | 6 | 3 | pokřivený kmen, jednostranná koruna |  |
| 63 | Betula pendula | 45 | 12 | 3 |  |  |
| 64 | Quercus robur | 40 | 10 | 2 |  | ZŘ, OŘ |
| 65 | Betula pendula | 33 | 12 | 3 | pokřivený terminál, uvolnění prostoru č.64, odstranit | kácení |
| 66 | Quercus robur | 55 | 12 | 1 |  | ZŘ |
| 67 | Betula pendula | 30 | 10 | 3 |  | Suché větve odstranit |
| 68 | Salix caprea | 40 | 8 | 3 |  |  |
| 69 | Betula pendula | 30 | 6 | 3 |  |  |
| 70 | Salix caprea | 25 | 6 | 3 |  |  |
| 71 | Alnus glutinosa | 20 | 5 | 3 |  |  |
| 72 | Alnus glutinosa | 20 | 5 | 3 |  |  |
| 73 | Sorbus aucuparia | 10 | 2 | 3 |  |  |
| 74 | Sorbus aucuparia | 10 | 2 | 3 |  |  |
| 75 | Sorbus aucuparia | 10 | 2 | 3 |  |  |
| 76 | Sorbus aucuparia | 10 | 2 | 3 |  |  |
| 77 | Quercus robur | 25 | 5 | 3 | výška 10m |  |

# Vytěžená užitková dřevní hmota bude nařezána na odnositelné kusy ( s výjimkou dubu č. V36.) a uložena v hráních u místa kácení. Úklid větví zajistí Město Planá.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla přímo v terénu nejpozději do 2 	pracovních dnů po dokončení prací. Objednatel je povinen dokončené práce převzít 	nejpozději do 3 dnů od obdržení výzvy. O předání a převzetí díla se sepíše mezi 	objednatelem a zhotovitelem protokol.

IV.

Termíny plnění

# 4.1	Ošetření dřevin od uzavření smlouvy do 31.10.2011.

# 4.2.	Kácení dřevin do 1.10. do 31.10.2011.

4.3	Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem a vyzve 	objednatele k převzetí, zavazuje se objednatel převzít dokončené dílo v nabídnutém 	zkráceném termínu.

V.

Cena díla

  - Cena za zhotovení předmětu díla dle článku III. této smlouvy je stanovena dohodou 	smluvních stran ve smyslu §2 zákona č.526/1990 Sb.

Cena prací činí  za ošetření zeleně

Cena  prací činí  za kácení

Smluvní cena díla je doložena rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

VI.

Platební podmínky

6.1	Financování prací bude řešeno formou faktury vystavené po dokončení celého díla. Zhotovitel může fakturovat v průběhu plnění dokončené práce a dodávky odsouhlasené objednatelem.

  - Podmínkou pro fakturaci je plnění díla dle této smlouvy o dílo a jejich dodatků.

  - Neodsouhlasené vícepráce nemá zhotovitel právo fakturovat.

  - Faktura bude vystavena po převzetí prací objednatelem.

VII.

Záruky a odpovědnosti

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je zhotoven podle zadávacích podmínek

  - Záruční doba se stanovuje na 3 roky. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí 	osobou (např. vandalismus, extrémní projevy počasí (sucho), běžné stárnutí ochranných 	prvků (kůly, nátěr).

  - Zhotovitel ručí v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran, které vznikly 	v přímé souvislosti s plněním předmětu díla.

  - Zabezpečení a střežení pracoviště provádí zhotovitel na vlastní náklady.

VIII

Smluvní pokuty a penalizace

  - V případě prodlení objednatele s placením vyúčtovací faktury bude zhotovitelem 	účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Vyšší moc

  - Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani 	nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako živelné pohromy, havárie, odkrytí 	nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologických průzkumů apod.

9.2	Pokud se plnění této stane nemožným nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní 	strana, která se na vyšší moc odvolává požadavek na změnu nebo zrušení této smlouvy.

X.

Ostatní ustanovení

10.1	Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 	svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám. Toto ustanovení se vztahuje 	také na všechny poddodavatele zhotovitele.

  - Objednatel se zavazuje k provedení díla opatřit veškeré možné dostupné informace.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou péčí a v souladu 	s platnými předpisy a normami. Zhotovitel se bude řídit podklady předanými 	objednatelem a je pro něj závazná dokumentace. Zhotovitel umožní přístup kontrolním 	orgánům na pracoviště v doprovodu odpovědného pracovníka.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1	Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.

11.2	Měnit nebo doplňovat smluvní text je možné pouze formou písemných dodatků, které 	může navrhnout kterákoliv ze stran a které musí být řádně potvrzeny oběma smluvními 	stranami. K platnosti dodatků se vyžaduje dohoda o celém obsahu smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují vyjádřit k návrhům dodatků druhé strany do 5 dnů od 	doručení.

  - Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy jednostrannou výpovědí při 	nesplnění jednotlivých ustanovení smlouvy nebo požadovat finanční náhradu škody 	vzniklé vinou druhé strany.

Výpovědní lhůta činí pro obě strany 14 dnů.

  - Při vzniku škody zaviněné druhou smluvní stranou uplatňuje poškozená strana na 	protistraně finanční náhradu ve výši vzniklé škody nebo dosud vynaložených nákladů.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 	stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V Plané dne:							V Plané dne:

objednatel:							zhotovitel: