VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

A prokázání splnění kvalifikace

na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku, zadávanou mimo režim zákona v souladu podle § 18, odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

a) Identifikační údaje veřejného zadavatele

| Název | Město Planá |
| --- | --- |
| IČ | 00260096 |
| Adresa sídla | náměstí Svobody 1, 348 15 Planá |
| Osoba oprávněné jednat za zadavatele | Ing. Karel Vrzala, starosta |
| Kontaktní osoba | Ing. Jiří Ťupa, vedoucí odboru správy majetku a investic |
| Telefon, fax | 374 752 923, fax 374 752 929 |
| E-mail | it@muplana.cz |
| Web | www.muplana.cz |

b) informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky | Vybavení multifunkční budovy městského kulturního střediska a městské knihovny v Plané. |
| --- | --- |

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávky nábytku a vybavení do objektu čp. 56 na náměstí Svobody v Plané, který bude sloužit jako knihovna, informační a kulturní středisko v rozsahu technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Součástí dodávky je doprava a montáž na místě.

Místo realizace zakázky: Objekt čp. 56 na náměstí Svobody v Plané, na pozemku kat. číslo st.p. 84 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní.

Doba realizace:

Zahájení plnění zakázky: po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad červenec 2010)

Zahájení montáže: od začátku záři 2010

Předání kompletní dodávky: do 30.září 2010

Záruční doba:

Na předmět zakázky požadujeme záruku v délce 60 měsíců. Za vady díla podléhající reklamaci se rozumí vady konstrukční nebo vady způsobené neodbornou montáží, které nebyly zaviněny vnějším zásahem.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodávky:

Požadujeme do smlouvy o dílo uvést povinnost dodavatele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý započatý den prodlení dodávky.

Tato veřejná zakázka bude případně podpořena z programu:  LEADER  – Veřejné budovy a hřiště jako místa k setkávání,  Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby.

c) podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací projektová dokumentace a slepý rozpočet v elektronické podobě je k dispozici na adrese www.muplana.cz/zakazky K zadávací dokumentaci je zajištěn neomezený a přímý přístup prostřednictvím internetu.

Projektová dokumentace v papírové podobě je k dispozici u kontaktní osoby zadavatele. Je možné ji prostudovat po dobu trvání lhůty pro předkládání nabídek a to každý pracovní den od 8:00 hod do 13:30 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Zadavatel umožní zájemcům prohlídku místa realizace projektu/veřejné zakázky. Termín prohlídky se stanoví po předchozí telefonické domluvě.

d) lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání končí dne 7.7.2010 ve 12:00 hodin. Nabídky se odevzdávají na adresu sídla zadavatele: náměstí Svobody 1, 348 15  Planá.

e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace

## 1. Základní kvalifikační předpoklady:

Zájemce o veřejnou zakázku prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, přičemž použije Přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

## 2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikátu zahraničního dodavatele, licence apod.).

Dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení,

## 3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Není nutno prokazovat.

## 4. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů je nutno prokázat předložením referencí o třech splněných obdobných zakázek v hodnotě min. 500 tis.Kč v posledních 3 letech.

f) údaje o hodnotících kritériích

Hodnocení nabídek bude podle kritéria nejnižší ceny.

g) další údaje

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu (nejpozději do uzavření smlouvy nebo písemné objednávky).

Zadavatel je oprávněn z finančních důvodů omezit rozsah dodávky, nejpozději však do uzavření smlouvy o dílo.

František Slabý

místostarosta