Zadávací dokumentace

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen Zákon

1) Identifikační údaje veřejného zadavatele

| Název | Město Planá |
| --- | --- |
| IČ | 00260096 |
| Adresa sídla | náměstí Svobody 1, 348 15 Planá |
| Osoba oprávněné jednat za zadavatele | Ing. Karel Vrzala, starosta |
| Kontaktní osoba | Ing. Jiří Ťupa, vedoucí odboru správy majetku a investic |
| Telefon, fax | 374 752 923, fax 374 752 929 |
| E-mail | it@muplana.cz |
| Web | www.muplana.cz |

## 1.1) informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky | Odstranění havarijních stavů kostela Jména Panny Marie v Otíně. |
| --- | --- |

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebně rekonstrukčních prací na objektu „Kostel Jména Panny Marie v Otíně“ v rozsahu technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Místo realizace zakázky: Objekt kostela Jména Panny Marie se nachází v obci Planá, část obce Otín, katastrální území Otín u Plané, na pozemku kat. číslo st.p. 2.

Tato veřejná zakázka je podpořena z programu:  LEADER  – Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český západ,  Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, který byl připraven administrátorem projektu (MAS Český Západ – Místní Partnerství, zasílací adresa: Obecní úřad Olbramov, Olbramov 5, 349 01 p. Stříbro, IČ: 26659981, tel. 374692021). Projekt je spolufinancován prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu a Městem Planá.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2. jsou zveřejněny na http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa4/1/12/1191917071681.pdf

## 1.2. Stručný popis veřejné zakázky a harmonogram realizace prací

Soupis stavebních prací s výkazem výměr vztahující se k veřejné zakázce je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Projektová zadávací dokumentace (Město Planá, odbor správy majetku a investic) tvoří Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a výkazu výměr v elektronické podobě je k dispozici na adrese www.muplana.cz/zakazky. K zadávací dokumentaci je zajištěn neomezený a přímý přístup prostřednictvím internetu.

Projektová dokumentace v papírové podobě je k dispozici u kontaktní osoby zadavatele. Je možné ji prostudovat po dobu trvání lhůty pro předkládání nabídek a to každý pracovní den od 8:00 hod do 13:30 hodin.

# 1.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Název: | Kód CPV |
| --- | --- |
| Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy | 45212350-4 |
| Rekonstrukce budov | 45454100-5 |

## 1.4. Realizace díla

Dodavatel realizuje dílo podle podmínek této zadávací dokumentace a jejích příloh, smlouvy o dílo, závazných stanovisek orgánů veřejné správy, platných technických norem a platných zákonů.

## 1.5 Monitorování - kontrolní činnost

Pravidelným monitorováním bude zadavatel ověřovat plnění předmětu veřejné zakázky (díla) ve stanoveném harmonogramu, kvalitě a objemu. Zadavatel tuto činnost provádí formou přebírání a kontroly dokladů specifikovaných v bodě 1.4. této zadávací dokumentace a realizací kontrolních dnů. Termín uskutečnění kontrolního dne bude ustanoven ve smlouvě o dílo (příloha č. 4 této ZD). Zadavatel však může vykonat monitorovací návštěvu i bez předběžného oznámení termínu.

Kontrolní den probíhá v místě realizace díla.

## 1.6. Archivace

Zájemce zaručí archivování účetních a dalších relevantních dokladů souvisejících s realizací  veřejné zakázky (díla), po dobu 10 let od ukončeni realizace celého projektu (viz bod 1.1 této zadávací dokumentace).

## 1.7. Doba plnění veřejné zakázky

Dodavatel je povinen realizovat dílo tak, aby bylo realizováno nejpozději do konce termínu 15.10.2009.

Prodloužit termín realizace díla je možné po odsouhlasení zadavatelem.

## 1.8. Stanovení technických podmínek

Zájemce je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.

Zájemce bere na vědomí, že se jedná o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 38619/4-1834. V souvislosti s prováděním prací je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění a déle závazná stanoviska vydaná Okresním úřadem Tachov, referátem kultury ze dne 5.10.2000, případně další stanoviska vydaná v průběhu prací MěÚ Tachov, odborem školství a kultury.

# 2. KVALIFIKACE ZÁJEMCŮ

## 2.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 Zákona:

Zájemce o veřejnou zakázku prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 v souladu s § 62 Zákona předložením čestného prohlášení.

Zájemce o VZ použije závazně Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

## 2.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady podle písm. a) a b) předloží zájemce v originále či úředně ověřené kopii ne starší 90 kalendářních dnů.

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů výše uvedenou formou je možné nahradit výpisem z rejstříku kvalifikovaných dodavatelů dle § 127, odst.1, písm. b)  Zákona ne starším než 90 dnů ukončení lhůty pro podávání nabídek.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů musí zájemce prokázat nejpozději do dne ukončení lhůty pro podávání nabídek.

Předmětem této zakázky nejsou restaurátorské práce.

## 2.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 Zákona

Není nutno prokazovat.

## 2.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona

Splnění technických kvalifikačních předpokladů je nutno prokázat předložením:

přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.

Minimální požadavky:

Zedník 3 osoby

Tesař: 2 osoby

Klempíř: 2 osoby

# 2.6. JISTOTA

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

# 3. OBCHODNÍ  A PLATEBNÍ PODMINKY

## 3.1. Obchodní podmínky

1) Zájemce o VZ je povinen předložit zadavateli jediný závazný návrh smlouvy o dílo na celý předmět veřejné zakázky podle vzorového návrhu smlouvy jak je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Vzorový návrh smlouvy vymezuje zadavatelem požadované podmínky budoucího smluvního vztahu. Nabídka zájemce (tj. návrh smlouvy předložený zájemcem v zadávacím řízení) musí tyto smluvní podmínky respektovat a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s těmito podmínkami v rozporu a které by znevýhodňovalo vyhlašovatele. Případné návrhy zájemce na změny nebo doplnění smlouvy budou v textu návrhu smlouvy zřetelně označeny a v samostatném textu budou zájemcem zdůvodněny.

2) Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany zájemce o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání zájemce o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy o dílo zájemce o VZ. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy o dílo a nabídka zájemce je v takovém případě neúplná.

3) Návrh smlouvy o dílo dodané zájemcem nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka zájemce úplná.

4) V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

## 3.2. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Zadavatel uhradí cenu za splnění dílčích částí díla (etap) na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených zadavateli zhotovitelem a spolu se všemi podklady předkládanými dodavatelem dle bodu 1.4 této zadávací dokumentace a jejich převzetí a odsouhlasení jejich správnosti odpovědnou osobou zadavatele ustanovené při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů od data převzetí faktury objednatelem.

Faktury budou propláceny výhradně na základě bezchybného doložení všech požadovaných dokladů.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a náležitosti vymezené smlouvou o dílo (viz. příloha č. 4 této zadávací dokumentace).

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nebo nebude možné odsouhlasit fakturu po věcné stránce, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě může být dohodnuto prodloužení lhůty splatnosti, nebo bude splatnost zastavena do doby, než budou výše uvedené nedostatky odstraněny.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (Kč), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

# 4. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A NABÍDKY

# 4.1. NEJVYŠŠÍ NABIDKOVÁ CENA A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu díla členěnou přesně dle položek výkazu výměr (příloha č. 1 této ZD) s uvedením celkové ceny za předmět plnění bez DPH a včetně DPH. Jednotkové ceny takto určené budou platnými cenami po celou dobu realizace zakázky. Součet ceny za realizaci jednotlivých položek soupisu prací s výkazem výměr musí odpovídat celkové nabídkové ceně. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídkovou cenu je možné změnit pouze z vážných důvodů při změně rozsahu díla. Zadavatel má právo překročení nabídkové ceny neschválit. Vážnými důvody se rozumí např. působení vyšší moci a změny podmínek nezaviněné dodavatelem.

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

# 4.2. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zájemce (dle kap. 3.1, odst. 2 této zadávací dokumentace).

Každý zájemce může podat maximálně jednu nabídku.

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že tesařské a klempířské práce nesmí být plněny subdodavatelem. Zájemce ve své nabídce specifikuje další části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvede identifikační údaje každého subdodavatele a předloží smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky s jejichž pomocí předpokládá plnění VZ uskutečnit v souladu s § 44 odst. 6 zákona.

Zadavatel připouští variantní řešení nabídky v rozsahu druhu střešní krytiny. V případě uvedení variantního řešení musí být u varianty uvedeny všechny hodnotící kritéria podle ekonomické výhodnosti.

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítkem zájemce a zřetelně označené názvem veřejné zakázky, identifikací zájemce a nápisem „NEOTVÍRAT“.

Nabídka musí obsahovat:

1) Identifikační údaje zájemce v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) Zákona

2) doklady o splnění kvalifikačních požadavků dle kap. 2 této zadávací dokumentace

3) informace potřebné pro  hodnocení nabídky  dle kap. 5 této zadávací dokumentace

4) nabídkovou cenu v členění dle kap. 4.1 (oceněný výkaz výměr)

5) návrh smlouvy o dílo dle bodu 3.1 obchodních podmínek této zadávací dokumentace

6) Prohlášení, z něhož vyplývá, že je zájemce vázán celým obsahem nabídky po dobu trvání zadávací lhůty

8) seznam všech subdodavatelů s nimiž bude plnit veřejnou zakázku (pokud je to relevantní).

Oceněný výkaz výměr (4) a návrh smlouvy o dílo (5) bude přiložen 1 x v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD disku.

# 5. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

V rámci hodnocení podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jsou v souladu s § 78 odst. 4 a 5 Zákona stanovena tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váha v %:

| Kritérium | váha (%) |
| --- | --- |
| Nejnižší nabídková cena | 60 |
| Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla | 20 |
| Délka záruční doby na vodotěsné provedení střešní krytiny | 15 |
| Doba od oznámení do odstranění závady v záruční době | 5 |

Hodnocení nabídek podle kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ se provádí bodovací metodou v souladu s výše uvedenými kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

## 5.1. Nabídková cena

Nejvyšší bodové ohodnocení získá zájemce s nejnižší nabídkovou cenou.

## 5.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla

Nejvyšší bodové ohodnocení získá zájemce s nejvyšší nabídnutou smluvní pokutou za každý den prodlení s dokončením díla.

## 5.3. 	Délka záruční doby na vodotěsnost provedení střešní krytiny

Nejvyšší bodové ohodnocení získá zájemce s nejdelší záruční dobou na vodotěsné provedení střešní krytiny.

## 5.4.	Doba od oznámení do odstranění závady v záruční době

Nejvyšší bodové ohodnocení získá zájemce s nejkratší nabízenou dobou od oznámení závady objednatelem do úplného odstranění záruční vady.

# 6. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem zrušit zadávací řízení za podmínek § 84 zákona o veřejných zakázkách.

# 7. DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zadavatel doplňující informace včetně znění dotazu zašle zájemci, který dotaz vznesl a zároveň jej zveřejní i na internetových stránkách města a to nejpozději do 6 dnů od doručení dotazu zadavateli.

# 8. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ LHŮTA

## 8.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souladu s § 39 odst. 3 písm. b) bod 3. Zákona a končí dne 15.7.2009 ve 12:00 hodin. Nabídky se odevzdávají na adresu sídla zadavatele uvedenou v této zadávací dokumentaci.

Nabídky doručené po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou hodnoceny.

## 8.2. Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni, počíná běžet termínem stanoveným jako konečný pro podávání nabídek (viz. bod 8.1) a trvá 90 dní od zahájení řízení nebo končí okamžikem stanoveným v § 43 odst. 3 Zákona.

# 9. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.7.2009 ve 12:15 hodin v na adrese Městský úřad Planá, nám.Svobody 1, 348 15  Planá, zasedací místnost č. 13

Otevírání obálek se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci zájemce, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce zájemce bude jeho statutárním zástupcem nebo se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za zájemce jednat.

# 10. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1	Soupis stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb - výkaz výměr

Příloha č. 2	Zadávací dokumentace stavby – dostupná na internetové adrese www.muplana.cz/zakazky

Příloha č. 3	Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 Zákona

Příloha č. 4	Vzor návrhu smlouvy o dílo