ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

| Název veřejné zakázky | Celková obnova kostela Sv.Václava ve Vysokém Sedlišti |
| --- | --- |
| Zadavatel |
| Název | Město Planá |
| IČ | 00260096 |
| Adresa sídla | náměstí Svobody 1 |
| Osoby oprávněné jednat za zadavatele | Ing. Karel Vrzala, starosta |
| Kontaktní osoba | Ing. Jiří Ťupa, vedoucí odboru správy majetku a investic |
| Telefon, fax | 374 752 923, fax 374 752 929 |
| E-mail | it@muplana.cz |
| Web | www.muplana.cz |

# 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

# 1.1. Předmět plnění a místo realizace zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebně rekonstrukčních prací na objektu „Kostel Sv.Václava – Vysoké Sedliště“ v rozsahu technických podmínek uvedených v  této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Místo realizace zakázky: Objekt kostela Sv. Václava se nachází v obci Planá, část obce Vysoké Sedliště, katastrální území Vysoké Sedliště, na pozemku kat. číslo st.p. 1

Tato veřejná zakázka je součástí projektu: Projekt CZ 0128 – Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ, který byl připraven administrátorem projektu (MAS Český Západ – Místní Partnerství, adresa: Nám. 1. máje 62, Černošín, 349 01 p. Stříbro, IČ: 26659981) a konečným příjemcem projektu Městem Stříbrem (adresa: Masarykovo nám. 1, 349 01 p. Stříbro, IČ: 00260199). Projekt je spolufinancován prostřednictvím Finančních mechanismů Norska (Norway Grants, www.eeagrants.org). V rámci tohoto projektu se zadavatel zavázal realizovat aktivity subprojektu s názvem: „Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti “ při dodržení schváleného rozpočtu, harmonogramu a podmínek dotačního programu. Realizace tohoto subprojektu je předmětem této veřejné zakázky. Předpokládaný konec realizace celého projektu je 31.12. 2010.

## 1.2. Stručný popis veřejné zakázky a harmonogram realizace prací

Popis dílčích částí díla (etap) a harmonogram realizace prací:

| Etapa | Druh Práce | 2009 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Indikativní termín provedení prací |
|  |  | I. Q | II. Q | III. Q | IV. Q |
| I. |  |  |  |  |  |
| II. | Lešení, omítky, demontáž krytiny, |  | 19.06. |  |  |
| III. | statické zajištění kleneb a krovu hlavní lodi, krov věže, omítky, přezdívání říms |  |  | 21.09. |  |
| IV. | montáž střešní krytiny lodi a věže, omítky |  |  |  | 7.12. |

| Etapa | Druh Práce | 2010 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Indikativní termín provedení prácí |
|  |  | I. Q | II. Q | III. Q | IV. Q |
| V. | oprava kůru a podlahy v hlavní lodi | 19.03. |  |  |  |
| VI. | oprava vnější fasády |  | 18.06. |  |  |
| VII. | oprava vnitřních omítek a maleb |  |  | 20.09. |  |
| VIII. |  |  |  |  |  |

Soupis stavebních prací s výkazem výměr vztahující se k veřejné zakázce je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace (Projekt Stav s.r.o., Želivského 2227, 356 01 Sokolov) tvoří Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace v papírové podobě je k dispozici u kontaktní osoby zadavatele. Je možné ji prostudovat po dobu trvání lhůty pro předkládání nabídek a to každý pracovní den od 8:00 hod do 13:30 hodin. O prostudování projektové dokumentace bude pořízen záznam obsahující identifikaci veřejné zakázky, dodavatele a jméno osoby jednající za dodavatele a čas zahájení a ukončení prostudování.

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a výkazu výměr v elektronické podobě je k dispozici na adrese www.muplana.cz/zakazky K zadávací dokumentaci je zajištěn neomezený a přímý přístup prostřednictvím internetu

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa realizace projektu/veřejné zakázky. Termín prohlídky se stanovuje na úterý 5.5.2009 od 13:00 hodin. Účastníci prohlídky se sejdou ve Vysokém Sedlišti, před kostelem. Prohlídka se uskuteční pouze v případě, že o ni některý z uchazečů písemnou formou projeví zájem. Oznámení zájmu o prohlídku místa musí být doručeno zadavateli nejpozději 1 den před výše uvedeným termínem konání prohlídky.

# 1.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Název: | Kód CPV |
| --- | --- |
| Stavební konstrukce | 45223200-8 |
| Rekonstrukce budov | 45454100-5 |
| Tesařské práce | 45422000-1 |
| Elektroinstalační práce | 45310000-3 |
| Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy | 45212350-4 |

## 1.4. Realizace díla

Dodavatel realizuje dílo podle podmínek této zadávací dokumentace a jejích příloh.

Dodavatel je povinen realizovat dílo tak, aby jeho dílčí části (etapy) byly realizovány nejpozději do konce termínu uvedeného v harmonogramu realizace prací (viz bod 1.2.).

Dodavatel předá podklady včetně faktury za práce provedené v daném období doklady v elektronické i písemné podobě podle skladby a harmonogramu určeného smlouvou o dílo (viz. příloha č.4 této ZD). Předpokládá se fakturace provedených prácí v delších časových termínech, nejdéle však po splnění dílčí části díla (etapy) dle bodu 1.2. této zadávací dokumentace ke dni realizace kontrolního dne zakázky (viz příloha č.4 této ZD). K fakturaci viz platební podmínky (kap. 3.2 této zadávací dokumentace).

O předání výše uvedených dokladů bude sepsán předávací protokol podepsaný za zadavatele i dodavatele osobami pověřenými k jejich zastupování při realizaci zakázky (tyto osoby budou určeny ve smlouvě o dílo).

## 1.5 Monitorování - kontrolní činnost

Pravidelným monitorováním bude zadavatel ověřovat plnění předmětu veřejné zakázky (díla) ve stanoveném harmonogramu, kvalitě a objemu. Zadavatel tuto činnost provádí formou přebírání a kontroly dokladů specifikovaných v bodě 1.4. této zadávací dokumentace a realizací kontrolních dnů. Termín uskutečnění kontrolního dne bude ustanoven ve smlouvě o dílo (příloha č. 4 této ZD). Zadavatel však může vykonat monitorovací návštěvu i bez předběžného oznámení termínu.

Kontrolního dne se účastní monitorovací tým jmenovaný zadavatelem (spolu s Konečným příjemcem a administrátorem projektu). Kontrolní den probíhá v místě realizace díla.

Z každého kontrolního dne bude vypracován zápis, ve kterém budou zaznamenána všechna zjištění a popsán aktuální stav realizace prací. V případě zjištěných nedostatků je na místě stanoven harmonogram nápravných opatření. Zápis bude podepsán osobami monitorovacího týmu a bude poskytnut dodavateli do 5 dnů. Zápis bude patřit k podkladům pro hodnocení stavu plnění veřejné zakázky a dodavatel jej musí uchovávat spolu s ostatními relevantními podklady až do ukončení archivační lhůty (viz bod 1.6. následující kapitola).

## 1.6. Archivace

Uchazeč zaručí archivování účetních a dalších relevantních dokladů souvisejících s realizací  veřejné zakázky (díla), po dobu 10 let od ukončeni realizace celého projektu (viz bod 1.1 této zadávací dokumentace). O případné změně této lhůty bude dodavatel informován před ukončením realizace celého projektu.

## 1.7. Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění zakázky je uvedená v bodě 1.2. této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen zahájit realizaci zakázky tak, aby byl dodržen termín ukončení dílčích částí díla (etap) uvedených v tomto bodě.

Prodloužit termín realizace etap díla je možné po odsouhlasení zadavatelem.

Je nutno splnit podmínku  zakončení celého díla nejdéle do 20.9.2010

## 1.8. Stanovení technických podmínek

Uchazeč je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.

Uchazeč bere na vědomí, že se jedná o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 18903/4-1977. V souvislosti s prováděním prací je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění a déle závazná stanoviska vydaná MěÚ Tachov, odborem školství a kultury.

# 2. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

## 2.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 Zákona:

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa  podnikání či bydliště,

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§49 obchodního zákoníku),

d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

Uchazeč o veřejnou zakázku prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a), b), f), h) Zákona předložením dokladů uvedených:

v § 53 odst. 2 písm. a) Zákona všemi osobami uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona, a

v § 53 odst. 2 písm. b) a c) Zákona uchazečem.

Tyto doklady ne starší než 90 kalendářních dnů ke dni ukončení lhůty pro podávání nabídek budou předloženy v originále či úředně ověřené kopii.

Uchazeč VZ použije závazně Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace - Prohlášení o splnění  kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i) Zákona.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů výše uvedenou formou je možné nahradit výpisem z rejstříku kvalifikovaných dodavatelů dle §127, ods. 1, písm. a)  Zákona ne starším než 90 dnů ke dni  ukončení lhůty pro podávání nabídek.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů musí dodavatel prokázat nejpozději do dne ukončení lhůty pro podávání nabídek.

## 2.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady podle písm. a) a b) předloží uchazeč v originále či úředně ověřené kopii ne starší 90 kalendářních dnů.

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů výše uvedenou formou je možné nahradit výpisem z rejstříku kvalifikovaných dodavatelů dle § 127, odst.1, písm. b)  Zákona ne starším než 90 dnů ukončení lhůty pro podávání nabídek.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů musí dodavatel prokázat nejpozději do dne ukončení lhůty pro podávání nabídek.

## 2.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 Zákona

Není nutno prokazovat.

## 2.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona

Splnění technických kvalifikačních předpokladů je nutno prokázat předložením:

1) ověřené kopie certifikátu o zavedení systému řízení jakosti s ČSN EN ISO 9001:2001

2) seznam techniků, jež se budou podílet na plnění VZ,  zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli; seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele.

## 2.5. 	Prokázání kvalifikačních předpokladů pro nabídku podanou více dodavateli

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle předchozích odstavců 2.1. a 2.2. na odpovídající část plnění díla. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle předchozích odstavců 2.3. a 2.4. prokáží všichni dodavatelé společně. Dále jsou povinni přiložit  k nabídce smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislostí s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývající z veřejné zakázky.

# 2.6. JISTOTA

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

# 3. OBCHODNÍ  A PLATEBNÍ PODMINKY

## 3.1. Obchodní podmínky

1) Uchazeč o VZ je povinen předložit zadavateli jediný závazný návrh smlouvy o dílo na celý předmět veřejné zakázky podle vzorového návrhu smlouvy jak je uveden v příloze č. 4 této ZD. Vzorový návrh smlouvy vymezuje zadavatelem požadované podmínky budoucího smluvního vztahu. Nabídka uchazeče (tj. návrh smlouvy předložený uchazečem v zadávacím řízení) musí tyto smluvní podmínky respektovat a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s těmito podmínkami v rozporu a které by znevýhodňovalo vyhlašovatele. Případné návrhy uchazeče na změny nebo doplnění smlouvy budou v textu návrhu smlouvy zřetelně označeny a v samostatném textu budou uchazečem zdůvodněny.

2) Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy o dílo uchazeče o VZ. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy o dílo a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.

3) Návrh smlouvy o dílo dodané uchazečem nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka uchazeče úplná.

4) V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud vzor návrhu smlouvy rozšířený uchazečem nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

## 3.2. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Zadavatel uhradí cenu za splnění dílčích částí díla (etap) na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených zadavateli dodavatelem a spolu se všemi podklady předkládanými dodavatelem dle bodu 1.4 této zadávací dokumentace a jejich převzetí a odsouhlasení jejich správnosti odpovědnou osobou zadavatele ustanovené při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů od data převzetí faktury objednatelem.

Faktury budou propláceny výhradně na základě bezchybného doložení všech požadovaných dokladů.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a náležitosti vymezené smlouvou o dílo (viz. příloha č. 4 této ZD).

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nebo nebude možné odsouhlasit fakturu po věcné stránce, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě může být dohodnuto prodloužení lhůty splatnosti, nebo bude splatnost zastavena do doby, než budou výše uvedené nedostatky odstraněny.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (Kč), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

# 4. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A NABÍDKY

# 4.1. NEJVYŠŠÍ NABIDKOVÁ CENA A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu s uvedením celkové ceny za předmět plnění bez DPH a včetně DPH. Kromě celkové nabídkové ceny v této skladbě uvede uchazeč cenu za realizaci dílčích částí díla členěnou přesně dle položek výkazu výměr (příloha č. 1 této ZD). Jednotkové ceny takto určené budou platnými cenami po celou dobu realizace zakázky. Součet ceny za realizaci jednotlivých položek soupisu prací s výkazem výměr musí odpovídat celkové nabídkové ceně. Nabídková cena musí být uvedena v české měně. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídkovou cenu je možné změnit pouze z vážných důvodů při změně rozsahu díla. Zadavatel má právo překročení nabídkové ceny neschválit. Vážnými důvody se rozumí např. působení vyšší moci a změny podmínek nezaviněné dodavatelem.

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

# 4.2. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Každý uchazeč může podat maximálně jednu nabídku. Zároveň nesmí být subdodavatelem v jiné nabídce tohoto zadávacího řízení. Aby bylo doloženo prokázání této skutečnosti, doloží uchazeč seznam všech subdodavatelů (včetně jejich identifikace) s jejichž pomocí předpokládá plnění VZ uskutečnit v souladu s § 44 odst. 6 zákona

Pokud je nabídka podávána společně více dodavateli musí být doložena smlouva o společných závazcích dle kapitoly 2.5.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (dle kap. 3.1, odst. 2 této zadávací dokumentace).

Nabídka bude předložena ve dvou výtiscích, vytištěna nesmazatelnou formou a jednotlivé listy (včetně příloh) očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Přílohy nabídky budou dodány v jednom paré jako originály či ověřené kopie, druhé paré může být prostou kopií. Všechny listy nabídky, včetně příloh budou pevně sešity.

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítkem uchazeče a zřetelně označené názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče a nápisem „NEOTVÍRAT“.

Nabídka musí obsahovat:

1) Identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) Zákona

2) doklady o splnění kvalifikačních požadavků dle kap. 2 této zadávací dokumentace

3) informace potřebné pro  hodnocení nabídky  dle kap. 5 této zadávací dokumentace

4) nabídkovou cenu v členění dle kap. 4.1 (oceněný výkaz výměr)

5) návrh smlouvy o dílo dle bodu 3.1 obchodních podmínek této zadávací dokumentace

6) Prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po dobu trvání zadávací lhůty

7) podrobný popis a specifikaci nabízeného plnění

8) seznam všech subdodavatelů s nimiž bude plnit VZ.

Oceněný výkaz výměr (4) a návrh smlouvy o dílo (5) bude přiložen v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD disku.

# 5. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení podle kritéria ekonomické výhodnosti

V rámci hodnocení podle kritéria výhodnosti jsou v souladu s § 78 odst. 4 a 5 Zákona stanovena tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váha v %:

| Kritérium | váha (%) |
| --- | --- |
| Nejnižší nabídková cena | 80 |
| Součet cen provedených prací, bez subdodávek, na kulturních památkách zapsaných v ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP ČR) za poslední 5 let – doloženo potvrzenými referencemi investorů) | 20 |

Hodnocení nabídek podle kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ se provádí bodovací metodou v souladu s výše uvedenými kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

## 5.1. Nabídková cena 80 %

Nejvyšší bodové ohodnocení získá uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.

## 5.2. 	Součet cen provedených prací na kulturních památkách 20 %

Nejvyšší bodové ohodnocení získá nabídka uchazeče, který provedl za posledních pět let největší objem vlastních prací ve finančním vyjádření na objektech zapsaných v ústředním seznamu kulturních památek.

Tato skutečnost bude doložena potvrzenými referencemi investorem.

# 6. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem zrušit zadávací řízení za podmínek § 84 zákona o veřejných zakázkách.

# 7. DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zadavatel doplňující informace včetně znění dotazu zašle uchazeči, který dotaz vznesl a zároveň jej zveřejní i na internetových stránkách města a to nejpozději do 6 dnů od doručení dotazu zadavateli.

# 8. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ LHŮTA

## 8.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souladu s § 39 odst. 3 písm. b) bod 3. Zákona a končí dne 18.05.2009 ve 12:00 hodin. Nabídky se odevzdávají na adresu zadavatele uvedenou v této zadávací dokumentaci.

Nabídky doručené po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou hodnoceny.

## 8.2. Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, počíná běžet termínem stanoveným jako konečný pro podávání nabídek (viz. bod 8.1) a trvá 120 dní od zahájení řízení nebo končí okamžikem stanoveným v § 43 odst. 3 Zákona.

# 9. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 18.05.2009 ve 13:00 hodin v na adrese Městský úřad Planá, nám.Svobody 1, 348 15  Planá, zasedací místnost č. 13

Otevírání obálek se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče bude jeho statutárním zástupcem nebo se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

# 10. Harmonogram výběrových a smluvních procedur

| Krok | stav | datum |
| --- | --- | --- |
| 10.1. Odeslání formuláře Oznámení o zakázce na centrální adresu | zahájení | 17.04.2009 |
| 10.2. Příjem nabídek | ukončení | 18.05.2009 ve 12:00 hod |
| 10.3. Otevírání obálek | zahájení | 18.05.2009 ve 13:00 hod |
| 10.4. Hodnocení nabídek | zahájení | 18.05.2009 ve 14:00 hod |
| 10.5. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele |  | 20.05.2009 |
| 10.6. Oznámení uchazečům o Rozhodnutí o výběru dodavatele (uchazeči budou vyrozuměni písemně na adresu uvedenou v předložené nabídce; vítěz bude kontaktován i telefonicky) |  | 22.05.2009 odesláno do max. 5 prac. dnů po Rozhodnutí o výběru dodavatele, |
|  |  | 5 dnů na doručení |
|  |  | +15 dní pro podávání námitek vyloučenými a nevybranými uchazeči |
| 10.7. Uzavření smlouvy |  | 10.6.2009 |

# 12. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1  	Soupis stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb - výkaz výměr

Příloha č. 2 	Projektová dokumentace stavby – dostupná na internetové adrese www.muplana.cz/zakazky

Příloha č. 3 	Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 písm. c) až e), g), i) Zákona

Příloha č.4 	Vzor návrhu smlouvy o dílo